

| **Registro de Supuestos**  **Escapadas a tu Medida**  **Grupo 3.9**  **04/10/2024** |
| --- |

| **Nombre del Proyecto** | Escapadas a tu Medida | **Código del Proyecto** | 2024-039 | **Fecha de Creación** | 04/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO**

| **Fecha** | **Realizada por** | **Breve descripción de los cambios** |
| --- | --- | --- |
| 04/10/2024 | José María Baquero Rodríguez  Pedro Pablo Santos Domínguez  Manuel Vélez López  Jaime Gómez Marín  Ángel Neria Acal | Creación inicial del documento, registro de los primeros supuestos y restricciones. |
|  |  |  |

**SUPUESTOS**

| ID | SUPUESTO/RESTRICCIÓN | RESPONSABLE | VENCIMIENTO | ESTADO | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUP-1 | Los propietarios de pisos cargarán correctamente sus propiedades sin necesidad de soporte técnico. | Usuario final | 06/12/2024 | Pendiente | Requiere verificar la facilidad de uso de la plataforma. |
| SUP-2 | La base de datos soportará el volumen de usuarios esperado (propietarios e inquilinos). | Equipo de desarrollo | 06/12/2024 | Pendiente | Se asume que el volumen de usuarios esperado está dentro de las capacidades estándar de la solución de base de datos seleccionada. |
| SUP-3 | Los requisitos iniciales del proyecto se encuentran claramente definidos y no sufrirán cambios significativos durante el desarrollo. | Director del proyecto | 11/11/2024 | Validado | Cualquier cambio mínimo requerirá aprobación formal y ajustes en el tiempo y presupuesto. |
| SUP-4 | El alcance de la aplicación no se modificará sustancialmente durante el desarrollo, evitando desviaciones significativas respecto al plan inicial. | Director del proyecto | 01/12/2024 | Validado | El alcance está aprobado y documentado en el acta de constitución del proyecto. |
| RES-1 | El patrocinador debe estar de acuerdo con el proyecto. | Patrocinador | 11/11/2024 | Pendiente | El patrocinador debe revisar y aprobar el alcance y plan de proyecto. |
| SUP-5 | El equipo de desarrollo contará con los recursos necesarios. | Equipo de desarrollo | 06/12/2024 | Pendiente | Cada integrante será responsable de obtener las herramientas y tecnologías necesarias. |
| RES-2 | El proyecto debe ser entregado antes del día 6 de diciembre de 2024 tras firmar el acta de constitución. | Equipo de desarrollo y equipo directivo | 06/12/2024 | Validado | El cronograma está planificado para cumplir con esta fecha, donde cualquier desviación será gestionada de inmediato. |
| SUP-6 | Se asume que el equipo de desarrollo tiene el conocimiento y las habilidades técnicas necesarias para implementar todas las funcionalidades del sistema. | Equipo de desarrollo | 11/11/2024 | Validado | Basado en la experiencia previa del equipo de desarrollo. |
| SUP-7 | Los usuarios estarán familiarizados con las interfaces web estándar. | Usuario final | 06/12/2024 | Pendiente | Se seguirán patrones de diseño estándar y conocidos que facilitarán el uso del sistema. |
| SUP-8 | Las tecnologías y herramientas a usar están especificadas y no sufrirán modificaciones a lo largo de la ejecución del proyecto. | Equipo directivo del proyecto | 06/12/2024 | Validado | Las herramientas han sido definidas y aprobadas por el cliente y equipo técnico. |