

| **Plan de Dirección del Proyecto**  **Escapadas a tu Medida**  **Grupo 3.9**  **04/10/2024** |
| --- |

| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | Escapadas a tu Medida |
| --- | --- |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** | 2024-039 |
| **PROPIETARIO DEL PROYECTO:** | Synergy Software |
| **PATROCINADOR DEL PROYECTO:** | José González Enriquez |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | José María Baquero Rodríguez |
| **FECHA DE CREACIÓN:** | 03/10/2024 |
| **ELABORADO POR:** | José María Baquero Rodríguez |
| **VERSIÓN DEL DOCUMENTO:** | v1.0.0 |

**HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO**

| **Fecha** | **Realizada por** | **Breve descripción de los cambios** |
| --- | --- | --- |
| 03/10/2024 | \*José María Baquero Rodríguez  \*Pedro Pablo Santos Domínguez  \*Manuel Vélez López  \*Jaime Gómez Marín  \*Ángel Neria Acal | Creación del documento. |
| 19/10/2024 | \*José María Baquero Rodríguez  \*Pedro Pablo Santos Domínguez  \*Manuel Vélez López  \*Jaime Gómez Marín  \*Ángel Neria Acal | Modificación del ciclo de vida del proyecto |

**OBJETIVOS DEL PROYECTO**

| **Id** | **Objetivo** |
| --- | --- |
| O0 | Desarrollo de la planificación del proyecto |
| O1 | Desarrollo de la aplicación web indicada |
| O2 | Modernizar la gestión de alquileres de pisos turísticos |
| O3 | Mejorar la satisfacción de los usuarios finales |

**CICLO DE VIDA DEL PROYECTO**

| **FASE** | **ACTIVIDADES CLAVE** | **ENTREGABLES CLAVE** | **CRITERIO DE SALIDA DE LA FASE** |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | - Creación del acta de constitución  - Identificación de los interesados  - Desarrollo del registro de supuestos | - Acta de constitución  - Registro de supuestos  - Registro de interesados | - Acta de constitución aprobada |
| Planificación | - Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto  - Planificar la gestión de alcance, cronograma, costes, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones.  - Planificar el involucramiento de los Interesados | - Plan de Dirección del proyecto  - Anexos del plan de Dirección | - Plan de dirección del proyecto aprobado  - Línea base creada |
| Ejecución | - Implementación del código fuente de la aplicación. | - Iteración 1  - Iteración 2  - Iteración 3 | - Aplicación desplegada y funcional |
| Seguimiento y Control | - Llevar a cabo un seguimiento del proyecto y del equipo de trabajo. | - Informe del avance del proyecto  - Informe del desempeño del equipo  - Informe de modificaciones de líneas base | - Finalización del proyecto |
| Cierre | - Tras la realización del proyecto el equipo explicará que ha aprendido en el proyecto. | - Informe del cierre  - Lecciones aprendidas | - Finalización del proyecto |

**DESVIACIONES AUTORIZADAS (NO GENERAN SOLICITUD DE CAMBIO)**

| **ASPECTO** | **UMBRALES** |
| --- | --- |
| **ALCANCE** | El alcance es fijo, lo único que se podría realizar serían pequeñas modificaciones que no afecten a la funcionalidad del sistema tales como modificaciones en la IU o ajustes de rendimiento. No pueden afectar a más del 15% de las actividades del paquete de trabajo al que pertenecen. |
| **CRONOGRAMA** | Desviación del 2,17% aceptable mientras no afecte a tareas críticas. |
| **PRESUPUESTO** | Imposibilidad de superar la cuantía de 20.000€. |

**CRITERIOS DE ÉXITO**

| * Documentación entregada y validada. * Producto entregado y aceptado. * Cumplimiento de plazos. * Satisfacción del cliente. |
| --- |

**DOCUMENTOS ANEXOS**

| PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS  PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE  PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA  PLAN DE GESTIÓN DE COSTES  PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD  PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS  PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS  PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES  PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS  PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN |
| --- |
| LÍNEA BASE DEL ALCANCE: ENUNCIADO DEL ALCANCE, EDT, DICCIONARIO EDT  LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA: CRONOGRAMA (INFORME MSPROJECT), LISTA DE HITOS  LÍNEA BASE DEL PRESUPUESTO: PRESUPUESTO (INFORME MSPROJECT) |
| MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS  MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES |
| REGISTRO DE REQUISITOS  REGISTRO DE SUPUESTOS  REGISTRO DE INTERESADOS  REGISTRO DE RIESGOS |

**APROBACIÓN**

| **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador | Firmado. | 04/10/2024 |
| Director del Proyecto | Firmado. | 04/10/2024 |