

| **Lista de Hitos**  **Grupo 3.9**  **18/10/2024** |
| --- |

| **Nombre del Proyecto** | Escapadas a tu Medida | **Código del Proyecto** | 2024-039 | **Fecha de Elaboración** | 18/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID DEL HITO** | **NOMBRE DEL HITO** | **DESCRIPCIÓN DEL HITO** | **FECHA LÍMITE** |
| --- | --- | --- | --- |
| H-1 | Entrega del Plan de Proyecto | Este hito marca la finalización y entrega del plan de dirección del proyecto, que incluye detalles clave como el alcance, cronograma, recursos, y los planes de gestión de riesgos, calidad, y comunicaciones. Es un entregable crucial que guía todas las fases subsiguientes del proyecto. Al completarse, todos los miembros del equipo y los interesados deben estar alineados sobre los objetivos y la metodología a seguir. | 08/11/2024 |
| H-2 | Inicio Iteración 1 | Este hito señala el comienzo de la primera iteración de desarrollo. Se enfocará en completar un conjunto específico de tareas o funcionalidades prioritarias del proyecto. Durante esta fase, el equipo comenzará a construir el producto según los requisitos definidos | 11/11/2024 |
| H-3 | Inicio Iteración 2 | Representa el inicio de la segunda iteración. Aquí, se da continuidad al desarrollo, integrando las lecciones aprendidas de la primera iteración y abordando nuevas funcionalidades o mejoras. El equipo ajusta el enfoque según los resultados previos y avanza hacia la consolidación del proyecto. Esta iteración también busca garantizar que se avance de acuerdo al cronograma establecido y que se mantenga la calidad del trabajo entregado. | 18/11/2024 |
| H-4 | Inicio Iteración 3 | Marca el inicio de la tercera y última iteración del ciclo de desarrollo. En esta fase, el equipo se enfocará en pulir detalles finales, resolver posibles errores encontrados en las iteraciones anteriores y asegurar que todas las funcionalidades planeadas estén listas y funcionando según los requisitos. Además, se llevará a cabo la preparación para la entrega final, garantizando que el producto esté listo para ser presentado a los interesados. | 25/11/2024 |
| H-5 | Entrega del producto | Este hito indica la entrega oficial del producto final a los interesados y clientes. Todo el desarrollo debe estar completo, probado y validado conforme a los requisitos y estándares de calidad acordados. Además, se incluyen los informes finales del proyecto, la documentación y cualquier otro material asociado. En este punto, el proyecto pasa a la fase de cierre. | 06/12/2024 |