

| **Registro de Riesgos**  **Escapadas a tu Medida**  **Grupo 3.9**  **18/10/2024** |
| --- |

| **PROYECTO** | Escapadas a tu medida | **CÓDIGO DE PROYECTO** | 2024-039 | **FECHA DE ELABORACIÓN** | 18/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID DEL RIESGO** | **CATEGORÍA** | **RIESGO** | **PRIORIDAD** | **IMPACTO** | | | | **PROBABILIDAD** | **INTERESADO(FUENTE)** | **RESPONSABLES** | | **PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALCANCE** | **TIEMPO** | **COSTES** | **CALIDAD** | **SEGUIMIENTO** | **RESPUESTA** |
| **RIES-1** | **Desempeño** | **Equipo de trabajo con informes no positivos de desempeño.** | **0.5** | **Alto** | **Medio** | **Bajo** | **Medio** | **Muy baja** | **Equipo de trabajo** | **Equipo directivo** | **Equipo de trabajo** | **Capacitación y mentoría para el equipo.** |
| **RIES-2** | **Alcance** | **Definición del alcance poco detallada.** | **3.5** | **Muy alto** | **Medio** | **Bajo** | **Bajo** | **Alta** | **Equipo directivo** | **Equipo directivo, patrocinador** | **Equipo de trabajo** | **Realizar sesiones de definición de requisitos más claras.** |
| **RIES-3** | **Recursos** | **Los equipos de trabajo no tienen mucha experiencia.** | **4.5** | **Alto** | **Muy alto** | **Bajo** | **Alto** | **Alta** | **Equipo de trabajo** | **Equipo directivo** | **Equipo de trabajo** | **Contratar personal adicional con experiencia.** |
| **RIES-4** | **Alcance** | **El cliente no ha especificado de forma extensa el diseño de la interfaz y las funcionalidades del sistema.** | **5.4** | **Medio** | **Alto** | **Medio** | **Alto** | **Muy alta** | **Cliente** | **Equipo de trabajo** | **Cliente** | **Revisar y obtener la documentación necesaria del cliente.** |
| **RIES-5** | **Desempeño** | **El equipo de trabajo ha colaborado previamente y existe un buen entendimiento entre los miembros.** | **1.7** | **Alto** | **Muy bajo** | **Muy bajo** | **Muy bajo** | **Alta** | **Equipo de trabajo** | **No procede** | **No procede** | **Aprovechar la experiencia del equipo en tareas críticas.** |
| **RIES-6** | **Externo** | **Cambios en las regulaciones del mercado que afecten al proyecto.** | **1** | **Muy Bajo** | **Muy bajo** | **Muy alto** | **Bajo** | **Baja** | **Equipo directivo** | **Equipo directivo** | **Equipo de trabajo** | **Mantenerse actualizado sobre las regulaciones del sector.** |
| **RIES-7** | **Calidad** | **Incumplimiento de estándares o especificaciones de calidad.** | **2.8** | **Medio** | **Medio** | **Bajo** | **Muy alto** | **Media** | **Equipo directivo, equipo de trabajo** | **Equipo de directivo** | **Equipo de trabajo** | **Implementar revisiones y auditorías de calidad periódicas.** |
| **RIES-8** | **Recursos** | **Falta de disponibilidad de recursos financieros.** | **1.6** | **Alto** | **Alto** | **Muy bajo** | **Alto** | **Baja** | **Equipo directivo** | **Equipo directivo** | **Cliente** | **Buscar financiamiento adicional o ajustar el presupuesto.** |
| **RIES-9** | **Recursos** | **Problemas técnicos con la infraestructura.** | **1.6** | **Alto** | **Alto** | **Medio** | **Bajo** | **Baja** | **Equipo de trabajo** | **Equipo de trabajo** | **Equipo de trabajo** | **Implementar un plan de mantenimiento preventivo.** |
| **RIES-10** | **Normas y legislaciones** | **Cambios en normativas de protección de datos que impacten el proyecto.** | **0.4** | **Bajo** | **Bajo** | **Bajo** | **Bajo** | **Baja** | **Equipo directivo, equipo de trabajo** | **Equipo directivo** | **Equipo de trabajo** | | **Revisar y actualizar las políticas de manejo de datos.** | | --- |  |  | | --- | |
| **RIES-11** | **Desempeño** | **Problemas de comunicación entre el equipo de desarrollo y el cliente.** | **2.7** | **Alto** | **Alto** | **Bajo** | **Medio** | **Media** | **Equipo de trabajo, cliente** | **Equipo de trabajo** | **Cliente, equipo de trabajo** | **Establecer reuniones regulares de actualización y feedback.** |
| **RIES-12** | **Calidad** | **Retrasos en las pruebas de calidad debido a problemas técnicos.** | **2.5** | **Bajo** | **Medio** | **Bajo** | **Muy alto** | **Media** | **Equipo de trabajo** | **Equipo de trabajo** | **Equipo de trabajo** | | **Aumentar los recursos de prueba o ajustar el calendario de pruebas.** | | --- |  |  | | --- | |
| **RIES-13** | **Desempeño** | **Desmotivación del equipo debido a la presión del tiempo.** | **3.1** | **Alto** | **Bajo** | **Bajo** | **Medio** | **Alta** | **Equipo de trabajo** | **Equipo directivo** | **Equipo de trabajo** | **Implementar medidas de bienestar y balance trabajo-vida.** |
| **RIES-14** | **Alcance** | **Solicitud de cambios frecuentes por parte del cliente.** | **0.5** | **Alto** | **Medio** | **Bajo** | **Medio** | **Muy baja** | **Cliente** | **Equipo directivo** | **Equipo de trabajo** | **Documentar todos los cambios y evaluar su impacto.** |