

| **Matriz de Asignación de Responsabilidades**  **Escapadas a tu Medida**  **Grupo 3.9**  **25/10/2024** |
| --- |

| **PROYECTO** | Escapadas a tu medida | **CÓDIGO DE PROYECTO** | 2024-039 | **FECHA DE ELABORACIÓN** | 25/10/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

R = Responsable, C = Consultado, A = Aprobador, I = Informado

| **EDT #** | **Paquete de Trabajo** | **Director de proyecto** | **Directivo** | **Desarrollador** | **Tester** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Constitución del proyecto | A | R | - | - |
| 1.2.1 | Plan de gestión de integración | A | R | - | - |
| 1.2.2 | Plan de gestion de comunicacion | A | R | - | - |
| 1.2.3 | Documentación de requisitos | A | R | I | - |
| 1.2.4 | Plan de gestión del alcance | A | R | - | - |
| 1.2.5 | Plan de gestión del cronograma | A | R | I | I |
| 1.2.6 | Plan de gestión de calidad | A | R | - | I |
| 1.2.7 | Plan de gestión de riesgos | A | R | - | - |
| 1.2.8 | Plan de gestión de recursos | A | R | I | I |
| 1.2.9 | Plan de gestión de adquisiciones | A | R | - | - |
| 1.2.10 | Plan de gestión de costes | A | R | - | - |
| 1.2.11 | Plan de gestión de cambios | A | R | I | - |
| 1.2.12 | Plan de gestión de configuración | A | R |  | - |
| 1.3.1 | Informe del avance del proyecto | A | R | C | - |
| 1.3.2 | Informe del desempeño del equipo | A | R | C | - |
| 1.3.3 | Informe de modificación de líneas base | A | R | I | - |
| 1.3.4 | Reuniones de planificación y seguimiento |  | A | R | - |
| 1.4.1 | Cierre de proyecto | A | R | - | - |
| 2.1.1 | Configuracion basica y gestión de usuarios | I | A | R | C |
| 2.1.2 | Gestión de propiedades | I | A | R | C |
| 2.1.3 | Funcionalidades de reserva | I | A | R | C |
| 2.1.4 | Funcionalidades adicionales para usuarios | I | A | R | C |
| 2.1.5 | Testing | I | A | - | R |
| 2.1.6 | Seguridad y privacidad | I | A | R | C |
| 2.1.7 | Tecnología y despliegue | I | A | R | - |